|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Epic** | **As a…** | **I Want to…** | **So that…** | **Priority** | **Estimation** |
| 1 | View Doctor Page | User | View Doctor | Sebagai seorang user saya ingin melihat daftar dokter yang tersedia dan bisa membuat jadwal dengan dokter tersebut. | LOW | 3 |
| 2 | View Doctor Page | User | View Doctor | Sebagai seorang user saya ingin bisa membuat jadwal temu dengan dokter yang tersedia. | LOW | 3 |
| 3 | View Meditation Page | User | View Meditation | Sebagai user ingin mendapatkan pengetahuan tentang kesehatan mental. | MEDIUM | 5 |
| 4 | View Meditation Page | User | View Meditation | Sebagai user ingin mendapatkan meditasi dari penyakit mental yang diderita. | MEDIUM | 8 |
| 5 | View Register Page | User | View Register | Sebagai user ingin bisa mendaftarkan menggunakan akun google maupun facebook supaya mempermudah pembuatan akun. | HIGH | 13 |
| 6 | View Account Page | User | View Account | Sebagai User dapat mengubah data dirinya. | MEDIUM | 5 |
| 7 | View Recommendation Page | User | View Recommendation | Sebagai seorang user saya ingin berkonsultasi dengan sesuai kategori yang user alami dari customer service. | HIGH | 13 |
| 8 | View Recommendation Page | User | View Recommendation | Sebagai seorang user saya ingin mengetahui gejala apa yang saya alami melalui quiz yang ada. | HIGH | 13 |

Nama Kelompok : Mental Boost

Anggota Kelompok :

1. Aldi Syahputra (211110952)
2. Filbert (211112233)
3. Muhammad Syahputra (211110636)

Topik pengerjaan : Menjaga Kesehatan Mental

***Product Backlog & User Story***

***Sprint Planning***

***Sprint 1***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | 1 | User dengan mudah mendapatkan dokter untuk konsultasi masalah Kesehatan mental yang diderita | | 2 | User dapat mengetahui apa yang diderita sekarang | | 3 | User dengan mudah mendapatkan konsultasi melalui customer service | | 4 | User mendapatkan pengetahuan lebih mengenai kesehatan mental melalui artikel. |   ***Sprint Goals*** |
| |  |  | | --- | --- | | **ID** | **Backlog Items** | | 1 | Sebagai seorang user saya ingin berkonsultasi dengan sesuai kategori yang user alami dari customer service. | | 2 | Sebagai seorang user saya ingin melihat daftar dokter yang tersedia dan bisa membuat jadwal dengan dokter tersebut. | | 3 | Sebagai seorang user saya ingin bisa membuat jadwal temu dengan dokter yang tersedia. | | 4 | Sebagai seorang user saya ingin mengetahui gejala apa yang saya alami melalui quiz yang ada. | | 5 | Sebagai user ingin bisa mendaftarkan menggunakan akun google maupun facebook supaya mempermudah pembuatan akun. | | 6 | Sebagai user ingin mendapatkan pengetahuan tentang kesehatan mental. | | 7 | Sebagai user ingin mendapatkan meditasi dari penyakit mental yang diderita | | 8 | Sebagai User dapat mengubah data dirinya. |   ***Sprint Backlog*** |

